__________________________________
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

должность

____________ /____________________/
подпись, расшифровка

«____» ____________ 2026 г.

# NETBOX

## Программа и методика испытаний

## ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.__________.00001-01 51 01-ЛУ

2026

УТВЕРЖДЁН
RU.__________.00001-01 51 01-ЛУ

__________________________________
наименование организации

# NETBOX

## СИСТЕМА УЧЁТА ИТ- И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Программа и методика испытаний

RU.__________.00001-01 51 01

Листов: ______

2026

# АННОТАЦИЯ

Настоящий документ устанавливает объект, цель, состав, условия, порядок и методы испытаний программы NetBox с плагином netbox_map, а также требования, предъявляемые к программе и программной документации при проведении испытаний.

Документ разработан по структуре ГОСТ 19.301-79. Информационная часть и оформление предусмотрены ГОСТ 19.105-78 и ГОСТ 19.106-78. Код вида документа 51 принят по ГОСТ 19.101-2024.

Документ составлен для NetBox 4.6.4 Community с плагином netbox_map 0.11.0.

Значения <NETBOX_FQDN>, реквизиты организации, состав приёмочной комиссии, фактические сроки и количественные показатели пунктов 3.5 и 3.6 заполняются до утверждения.

Результаты испытаний оформляются протоколом по форме приложения В и являются основанием для решения о вводе программы в эксплуатацию.

# СОДЕРЖАНИЕ

- Объект испытаний

- Цель испытаний

- Требования к программе

- Требования к программной документации

- Средства и порядок испытаний

- Методы испытаний
Приложение А. Перечень испытаний
Приложение Б. Исходные данные для испытаний
Приложение В. Формы протоколов
Приложение Г. Перечень материалов для иллюстраций

# 1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

## 1.1. Наименование и обозначение

Наименование программы: NetBox — система учёта ИТ- и телекоммуникационной инфраструктуры с плагином netbox_map.

Обозначение программы: RU.__________.00001-01.

## 1.2. Состав объекта испытаний

Испытаниям подвергается программный комплекс в составе:

| Компонент | Версия на момент испытаний |
| --- | --- |
| NetBox | 4.6.4 Community |
| Плагин netbox_map | 0.11.0 |
| Python | 3.14.2 |
| PostgreSQL | 15.14 |
| Redis | 8.8.0 |
| Сервер приложения gunicorn | 26.0.0 |
| Обратный прокси nginx | заполнить |

Фактические версии фиксируются в протоколе приложения В.1 до начала испытаний. Испытания, проведённые на иных версиях, недействительны.

## 1.3. Область испытаний

Испытаниям подлежат:

- развёртывание и работоспособность программы;

- функции учёта DCIM;

- функции учёта IPAM;

- функции плагина netbox_map: карта объектов, кабельные трассы, топология, разварка муфт, планы помещений;

- разграничение доступа;

- программный интерфейс REST и GraphQL;

- импорт и экспорт данных;

- журналирование изменений;

- фоновая обработка заданий;

- резервное копирование и восстановление;

- эксплуатационная документация.

## 1.4. Что испытаниям не подлежит

Не подлежат испытаниям в рамках настоящего документа: внутренние функции операционной системы, СУБД и сервера приложения; функции NetBox, не используемые в утверждённых сценариях эксплуатации; внешние системы, взаимодействующие с программой по интерфейсу API, — они испытываются в части сопряжения по пункту 6.7.

# 2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Испытания проводятся для подтверждения того, что:

- программа развёрнута в промышленном контуре в проектном составе и запускается штатно;

- функции учёта выполняются в объёме, установленном руководством пользователя;

- разграничение доступа соответствует утверждённой матрице RU.__________.NETBOX.RBAC.01;

- эксплуатационные операции выполнимы в объёме руководства администратора NetBox и руководства системного программиста;

- восстановление работоспособности из резервной копии выполнимо в установленное время;

- эксплуатационная документация соответствует фактическому поведению программы;

- отсутствуют дефекты, препятствующие эксплуатации.

Испытания не имеют целью выявление всех дефектов программы. Достижение цели подтверждается выполнением перечня приложения А с результатом, установленным пунктом 5.6.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

## 3.1. Требования к функциям учёта

Программа должна обеспечивать создание, изменение, просмотр, поиск, фильтрацию, экспорт и удаление в пределах предоставленных прав для объектов: площадок, локаций, стоек, устройств, типов устройств, интерфейсов, передних и задних портов, кабелей и их терминаций, префиксов, IP-адресов, VLAN, VRF, каналов связи, провайдеров, объектов виртуализации.

Программа должна обеспечивать регистрацию всех изменений учётных объектов в журнале изменений с сохранением исполнителя, времени, типа действия и состояний до и после изменения.

## 3.2. Требования к функциям плагина netbox_map

Программа должна обеспечивать:

- отображение карты объектов с растровой подложкой и маркерами;

- создание, перемещение и удаление маркеров;

- создание и изменение геометрии кабельных трасс;

- врезку муфты в кабельную трассу с разделением трассы на две части;

- автоматическое создание разварки при врезке муфты в устройство, имеющее не менее двух задних портов;

- ведение схем разварки оптических волокон с контролем инвариантов;

- построение и сохранение видов топологии;

- ведение планов помещений и их ячеек.

Программа должна запрещать: использование одного волокна в двух сварках, сварку волокна с самим собой, повторное задание одной пары в обратном порядке.

## 3.3. Требования к разграничению доступа

Программа должна:

- запрещать доступ неаутентифицированных пользователей ко всем разделам, кроме страницы входа и явно исключённых представлений;

- предоставлять доступ к объекту только при наличии модельного права и попадании объекта в область объектного разрешения;

- обеспечивать одинаковое ограничение области в списках, карточках, поиске, экспорте и программном интерфейсе;

- ограничивать представления, защищённые проверкой is_superuser, обладателями флага суперпользователя;

- обеспечивать возможность отзыва доступа с немедленным прекращением действия API-токенов.

## 3.4. Требования к программному интерфейсу

Программа должна предоставлять REST API и GraphQL API с аутентификацией по токену, соблюдением тех же ограничений доступа, что и интерфейс пользователя, и возможностью ограничения токена сроком действия, признаком записи и перечнем адресов источника.

## 3.5. Требования к производительности

Показатели заполняются проектом промышленного контура и проверяются по пункту 6.9.

| Показатель | Требуемое значение | Условия измерения |
| --- | --- | --- |
| Время открытия страницы входа | заполнить | однократный запрос |
| Время открытия списка устройств | заполнить | при объёме данных приложения Б.2 |
| Время открытия карточки устройства | заполнить | — |
| Время построения карты объектов | заполнить | при количестве маркеров приложения Б.2 |
| Время построения топологии | заполнить | при количестве узлов приложения Б.2 |
| Время ответа REST API на список | заполнить | размер страницы по умолчанию |
| Число одновременно работающих пользователей | заполнить | без деградации сверх допустимой |

Показатель, для которого значение не установлено, не является основанием для отрицательного результата испытаний; в протоколе фиксируется фактическое измеренное значение.

## 3.6. Требования к надёжности и восстановлению

| Показатель | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Целевое время восстановления (RTO) | заполнить |
| Целевая точка восстановления (RPO) | заполнить |
| Глубина хранения резервных копий | заполнить |
| Срок хранения журнала изменений | заполнить |

Программа должна сохранять целостность учётных данных при аварийном завершении работы сервера приложения и при недоступности подсистемы фоновой обработки.

## 3.7. Требования к защите информации

Программа должна: передавать данные по протоколу HTTPS с сертификатом утверждённого удостоверяющего центра; не отображать значения паролей и API-токенов после их создания; регистрировать действия пользователей в журнале изменений; обеспечивать блокировку учётной записи без её удаления.

Требования по защите информации, установленные организационно-распорядительными документами организации, проверяются службой информационной безопасности отдельно и в настоящий документ не входят.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

## 4.1. Состав документации, предъявляемой на испытания

| Документ | Обозначение |
| --- | --- |
| Описание программы. Техническая архитектура | RU.__________.00001-01 13 01 |
| Руководство системного программиста | RU.__________.00001-01 32 01 |
| Руководство пользователя (оператора) | RU.__________.00001-01 34 01 |
| Программа и методика испытаний | RU.__________.00001-01 51 01 |
| Руководство администратора NetBox | RU.__________.00001-01 90 01 |
| Функциональные требования к информационной системе | RU.__________.NETBOX.ФТ.01 |
| Требования к техническому обеспечению | RU.__________.NETBOX.ТО.01 |
| Матрица разграничения доступа | RU.__________.NETBOX.RBAC.01 |
| Паспорт информационной системы | заполнить |
| План аварийного восстановления | заполнить |

## 4.2. Требования к содержанию документации

Документация должна: содержать заполненные реквизиты организации и обозначения; содержать фактические версии компонентов, совпадающие с зафиксированными по пункту 1.2; описывать фактические подписи элементов интерфейса при установленном значении DEFAULT_LANGUAGE; содержать адреса разделов, фактически доступные в испытуемой версии; не содержать паролей, ключей, токенов и иных реквизитов доступа.

Соответствие документации проверяется по пункту 6.10. Расхождение документации с фактическим поведением программы является дефектом и подлежит устранению наравне с дефектами программы.

# 5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

## 5.1. Технические и программные средства

Для проведения испытаний применяются: промышленный контур программы в проектном составе; изолированный контур для испытаний восстановления, не связанный с промышленным; рабочие места членов приёмочной комиссии с браузером, удовлетворяющим требованиям руководства пользователя; средство выполнения запросов к API — curl либо равнозначное; средство фиксации времени выполнения операций.

Проверки, требующие доступа к командной строке сервера, выполняет системный программист. Члены комиссии фиксируют результат.

## 5.2. Состав приёмочной комиссии

| Роль в испытаниях | Должность | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  |  |
| Владелец информационной системы |  |  |
| Владелец данных DCIM |  |  |
| Администратор NetBox |  |  |
| Системный программист |  |  |
| Представитель информационной безопасности |  |  |

## 5.3. Учётные записи для испытаний

До начала испытаний создаются тестовые учётные записи по одной на каждую роль матрицы разграничения доступа. Каждая тестовая учётная запись включается только в одну группу и не имеет прямых назначений разрешений.

| Учётная запись | Роль | Область объектов |
| --- | --- | --- |
| test_viewer | Наблюдатель | заполнить |
| test_dcim | Оператор DCIM | заполнить |
| test_ipam | Оператор IPAM | заполнить |
| test_cable | Инженер кабельной инфраструктуры | заполнить |
| test_auditor | Аудитор | заполнить |
| test_admin | Администратор NetBox | вся система |
| test_super | Суперпользователь | вся система |
| test_api_ro | Интеграция API, только чтение | заполнить |
| test_api_rw | Интеграция API, чтение и запись | заполнить |

Тестовые учётные записи удаляются или блокируются в течение суток после подписания протокола. Факт блокировки фиксируется в протоколе приложения В.4.

## 5.4. Исходные данные

Испытания проводятся на наборе данных приложения Б. Тестовые объекты имеют признак, позволяющий отличить их от промышленных данных, — тег TEST-ПМИ либо иное согласованное обозначение.

Тестовые объекты, созданные в промышленном контуре в ходе испытаний, удаляются по завершении испытаний, если иное не установлено методикой конкретной проверки. Факт удаления проверяется по журналу изменений.

## 5.5. Порядок проведения

- Приёмочная комиссия проверяет готовность: наличие документации по пункту 4.1, наличие тестовых учётных записей, наличие исходных данных, наличие действующей резервной копии.

- Фиксируются фактические версии компонентов по пункту 1.2 — протокол В.1.

- Испытания проводятся в порядке перечня приложения А. Пропуск испытаний не допускается.

- Результат каждого испытания заносится в протокол В.2 непосредственно после его выполнения.

- Выявленные дефекты регистрируются в ведомости В.3 с присвоением категории по пункту 5.6.

- По завершении оформляется итоговый протокол В.4.

Испытания приостанавливаются при выявлении дефекта категории «критический» до принятия решения председателем комиссии.

## 5.6. Критерии оценки результатов

Категории дефектов:

| Категория | Признак | Влияние на результат |
| --- | --- | --- |
| Критический | утрата или искажение учётных данных; несанкционированный доступ к данным; неработоспособность программы; невозможность восстановления из резервной копии | результат отрицательный |
| Существенный | функция не выполняется либо выполняется неверно; разграничение доступа не соответствует матрице; документация противоречит фактическому поведению | результат отрицательный до устранения |
| Несущественный | неточность интерфейса или документации, не препятствующая эксплуатации; отклонение показателя производительности в пределах согласованного допуска | допускается с перечнем устранения и сроком |

Испытания считаются завершёнными с положительным результатом, если выполнены все испытания перечня приложения А, не выявлено дефектов категорий «критический» и «существенный», а по несущественным дефектам оформлен перечень с ответственными и сроками устранения, утверждённый председателем комиссии.

Повторные испытания после устранения дефектов проводятся в объёме испытаний, затронутых устранением, и испытаний, зависящих от изменённых функций. Объём повторных испытаний определяет председатель комиссии и фиксирует в протоколе.

# 6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Каждое испытание содержит исходные условия, последовательность действий и критерий положительного результата. Критерий сформулирован проверяемо: результат «работает корректно» без указания наблюдаемого признака не допускается.

## 6.1. Испытание развёртывания и запуска

И-01. Проверка состава и версий

Исходные условия: программа развёрнута в промышленном контуре.

Действия:

cd <NETBOX_ROOT>/netbox/netbox

<NETBOX_ROOT>/venv/bin/python manage.py version

<NETBOX_ROOT>/venv/bin/python manage.py check

<NETBOX_ROOT>/venv/bin/python manage.py showmigrations

Критерий: команда version выводит версию, совпадающую с пунктом 1.2; check завершается без сообщений об ошибках; все миграции, включая миграции netbox_map, отмечены как применённые.

И-02. Проверка доступности по HTTPS

Действия:

curl -I https://<NETBOX_FQDN>/login/

Критерий: получен код 200; соединение установлено по TLS; сертификат действителен, выдан утверждённым удостоверяющим центром, цепочка полная, срок действия не истёк.

И-03. Проверка перенаправления HTTP

Действия: выполнить запрос по протоколу HTTP к адресу программы.

Критерий: выполнено перенаправление на HTTPS либо доступ по HTTP закрыт в соответствии с принятым проектным решением. Обработка запроса по HTTP без перенаправления — дефект категории «существенный».

И-04. Проверка доступности разделов плагина

Действия:

curl -I https://<NETBOX_FQDN>/plugins/netbox-map/sitemap/

curl -I https://<NETBOX_FQDN>/plugins/netbox-map/topology/

curl -I https://<NETBOX_FQDN>/plugins/netbox-map/splice/

Критерий: получен код 200 либо предусмотренное перенаправление на страницу входа. Коды 500, 502, 504 — дефект категории «критический».

И-05. Проверка отображения статики

Действия: открыть в браузере страницу входа и карту объектов; выполнить принудительное обновление страницы.

Критерий: страницы отображаются с оформлением; в консоли браузера отсутствуют ошибки загрузки ресурсов; карта отображает подложку и элементы управления.

## 6.2. Испытание функций учёта

И-06. Вход и завершение работы

Действия: выполнить вход под test_dcim; убедиться в отображении имени пользователя; выполнить выход.

Критерий: вход выполнен; после выхода открыта форма входа; обращение к разделу по прямому адресу после выхода перенаправляет на форму входа.

И-07. Создание устройства

Действия: под test_dcim создать устройство по пункту 3.3.1 руководства пользователя с данными приложения Б.1.

Критерий: устройство создано; автоматически созданы компоненты, предусмотренные типом устройства; в журнале изменений присутствует запись о создании с исполнителем test_dcim и текущим временем.

И-08. Изменение и поиск устройства

Действия: изменить описание созданного устройства; найти устройство глобальным поиском по части имени.

Критерий: изменение сохранено; в журнале изменений присутствует запись с состояниями до и после; поиск возвращает устройство.

И-09. Создание кабельного соединения

Действия: под test_dcim соединить кабелем два порта устройств приложения Б.1.

Критерий: объект dcim.Cable создан; обе терминации отображают соединение; стороны A и B соответствуют заданным.

И-10. Создание IP-адреса

Действия: под test_ipam создать IP-адрес в префиксе приложения Б.1 и связать его с интерфейсом.

Критерий: адрес создан; отображается в составе родительского префикса; связь с интерфейсом отображается в карточке устройства.

И-11. Контроль уникальности

Действия: под test_ipam повторно создать объект со значением, нарушающим ограничение уникальности.

Критерий: программа отклоняет создание и выводит сообщение о нарушении уникальности; дубликат не создан.

И-12. Контроль зависимостей при удалении

Действия: под test_super удалить объект, имеющий зависимые объекты.

Критерий: программа сообщает о зависимостях либо выполняет удаление в соответствии с установленными правилами защиты; поведение соответствует руководству пользователя.

И-13. Фильтрация и сортировка списка

Действия: открыть список устройств; задать отбор в панели фильтров; нажать «Поиск (Search)»; отсортировать по столбцу.

Критерий: состав списка соответствует условию отбора; счётчик записей соответствует фактическому числу строк; сортировка применена.

## 6.3. Испытание функций плагина netbox_map

И-14. Отображение карты объектов

Действия: под test_cable открыть /plugins/netbox-map/sitemap/.

Критерий: отображается подложка; отображаются маркеры и трассы; при нажатии маркера открываются сведения объекта; масштабирование и перемещение карты выполняются.

И-15. Перемещение маркера

Действия: включить режим редактирования; переместить тестовый маркер; сохранить; обновить страницу.

Критерий: маркер сохранил новое положение после обновления страницы; в журнале изменений присутствует запись об изменении маркера.

И-16. Изменение геометрии трассы

Действия: изменить положение узла тестовой трассы; сохранить; обновить страницу; проверить трассу при трёх различных масштабах.

Критерий: геометрия сохранена; трасса отображается без разрывов на всех проверенных масштабах.

И-17. Врезка муфты

Исходные условия: выполнен экспорт исходного состояния карты средством «Синхронизация → Экспорт в файл».

Действия: нажать «Врезка муфты»; указать точку обрыва на тестовой трассе; выбрать тип устройства, имеющий не менее двух задних портов и достаточное число волокон; подтвердить.

Критерий: создано устройство-муфта; исходная трасса разделена на две части с различимыми именами; открыт раздел разварки; автоматически созданные пары волокон отображаются.

И-18. Врезка муфты в устройство с одним задним портом

Действия: повторить И-17, выбрав тип устройства с одним задним портом.

Критерий: автоматическая разварка не создаётся; программа сообщает об ограничении. Отсутствие сообщения при отсутствии разварки — дефект категории «несущественный»; создание сварки волокна с самим собой — дефект категории «критический».

И-19. Контроль инвариантов разварки

Действия: в разделе разварки последовательно предпринять попытки: связать волокно, уже включённое в пару; связать волокно с самим собой; задать существующую пару в обратном порядке.

Критерий: каждая из трёх операций отклонена программой с сообщением; повторное использование волокна не зафиксировано; сохранённое состояние разварки не изменилось.

И-20. Построение топологии

Действия: под test_cable открыть /plugins/netbox-map/topology/; выбрать область; построить схему; сохранить вид.

Критерий: схема построена; отображаемые связи соответствуют фактическим кабелям в учётных данных; сохранённый вид открывается повторно в том же составе.

И-21. Планы помещений

Действия: открыть раздел планов помещений; открыть план и его ячейки.

Критерий: план отображается; ячейки соответствуют размещённым объектам.

## 6.4. Испытание разграничения доступа

Испытания настоящего пункта проводятся для каждой тестовой учётной записи пункта 5.3. Результат заносится в протокол В.2 отдельной строкой по каждой роли.

И-22. Запрет доступа без аутентификации

Действия: в браузере без активной сессии обратиться к адресам /dcim/devices/, /ipam/ip-addresses/, /plugins/netbox-map/sitemap/, /users/users/, /core/changelog/.

Критерий: по каждому адресу выполнено перенаправление на форму входа; содержимое разделов не отображается.

И-23. Соответствие состава меню роли

Действия: под каждой тестовой учётной записью зафиксировать состав разделов меню.

Критерий: состав разделов соответствует строке роли в матрице разграничения доступа; разделы, не предусмотренные ролью, отсутствуют.

И-24. Доступ к разрешённому объекту по прямому адресу

Действия: под каждой ролью открыть прямой адрес объекта, входящего в согласованную область.

Критерий: получен код 200; карточка объекта отображается.

И-25. Запрет доступа к объекту вне области

Действия: под каждой ролью открыть прямой адрес объекта, не входящего в согласованную область.

Критерий: получен код 403 или 404 в соответствии с принятой политикой; сведения об объекте, включая его наименование, не раскрыты в тексте ответа.

И-26. Ограничение области в поиске

Действия: под ролью с объектным ограничением выполнить глобальный поиск по признаку, присутствующему в объектах вне области.

Критерий: объекты вне области в результатах поиска отсутствуют.

И-27. Ограничение области в экспорте

Действия: под ролью с объектным ограничением выполнить экспорт списка; открыть полученный файл.

Критерий: файл не содержит объектов вне области; число записей совпадает с числом записей в списке.

И-28. Ограничение области в связанных представлениях

Действия: под ролью с объектным ограничением открыть карточку разрешённого объекта, связанного с объектом вне области.

Критерий: сведения о связанном объекте вне области не раскрыты либо раскрыты в объёме, явно согласованном матрицей.

И-29. Состав операций роли

Действия: под каждой ролью проверить наличие кнопок «Добавить (Add)», «Редактировать (Edit)», «Удалить (Delete)» в разделах, предусмотренных ролью.

Критерий: набор доступных операций совпадает со строкой роли матрицы; операции, не предусмотренные ролью, недоступны как через кнопку, так и по прямому адресу формы.

И-30. Ограничение представлений, требующих флага суперпользователя

Действия: под test_admin открыть адреса /core/system/, /core/plugins/, /core/background-queues/, /plugins/netbox-map/map-tools/. Затем открыть те же адреса под test_super.

Критерий: под test_admin по каждому адресу получен код 403; под test_super по каждому адресу получен код 200.

И-31. Доступ к истории конфигурации

Действия: под test_admin проверить отсутствие пункта «История конфигурации» в меню; открыть адрес /core/config-revisions/ напрямую.

Критерий: пункт меню отсутствует; страница по прямому адресу открывается при наличии права core.view_configrevision. Такое поведение соответствует пункту 2.4 руководства администратора NetBox и дефектом не является.

И-32. Контроль права netbox_map.change_mapmarker

Действия: под test_cable открыть карту объектов и раскрыть меню «Синхронизация».

Критерий: зафиксировано наличие пунктов «Удалить все маркеры» и «Очистить все трассы». Операции не выполняются. Фиксируется факт их доступности обладателю права change_mapmarker и наличие компенсирующих мер по пункту 3.11.3 руководства администратора NetBox: ограниченный перечень обладателей права, наличие резервной копии, ежедневный контроль журнала изменений.

Критерий положительного результата: перечень обладателей права утверждён, компенсирующие меры внедрены и подтверждены документально.

И-33. Отзыв доступа

Действия: под test_admin снять признак «Активен» с учётной записи test_viewer; в другом браузере под test_viewer попытаться выполнить вход и обратиться к ранее доступному разделу.

Критерий: вход не выполняется; доступ к разделу прекращён.

## 6.5. Испытание журналирования

И-34. Полнота записи журнала

Действия: последовательно создать, изменить и удалить тестовый объект под test_dcim; открыть журнал изменений под test_auditor.

Критерий: присутствуют три записи; в каждой указаны исполнитель test_dcim, время, тип действия и тип объекта; для изменения отображены состояния до и после.

И-35. Неизменяемость журнала

Действия: под test_auditor и под test_admin предпринять попытку изменить и удалить запись журнала изменений.

Критерий: операции изменения и удаления записи журнала недоступны ни через интерфейс, ни по прямому адресу формы.

И-36. Различение источника изменения

Действия: выполнить изменение объекта через REST API токеном test_api_rw; открыть журнал изменений.

Критерий: в записи журнала в качестве исполнителя указана учётная запись test_api_rw; изменение отличимо от выполненного через интерфейс.

И-37. Соответствие часового пояса

Действия: сверить время записи журнала с фактическим временем выполнения операции.

Критерий: время записи соответствует установленному значению TIME_ZONE; расхождение с временем, в котором оформляются обращения, отсутствует либо документировано.

## 6.6. Испытание импорта и экспорта

И-38. Экспорт списка

Действия: под test_dcim открыть список устройств; задать отбор; выполнить экспорт.

Критерий: файл получен; число записей соответствует списку; состав столбцов соответствует выбранному шаблону.

И-39. Импорт корректного набора

Действия: под учётной записью с правом импорта загрузить набор приложения Б.3, содержащий три корректные записи.

Критерий: созданы три объекта; в журнале изменений присутствуют три записи о создании.

И-40. Импорт набора с ошибками

Действия: загрузить набор приложения Б.3, содержащий одну ошибочную запись из трёх.

Критерий: программа сообщает об ошибке с указанием строки и причины; поведение в отношении корректных строк соответствует руководству пользователя и фиксируется в протоколе.

И-41. Проверка шаблона экспорта на разграничение области

Действия: под ролью с объектным ограничением выполнить экспорт с использованием шаблона, обращающегося к связанным объектам.

Критерий: файл не содержит сведений об объектах вне области. Раскрытие таких сведений — дефект категории «критический».

## 6.7. Испытание программного интерфейса

И-42. Аутентификация по токену

Действия:

curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' \

-H "Authorization: Token <TOKEN_RO>" \

https://<NETBOX_FQDN>/api/dcim/devices/

curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' \

https://<NETBOX_FQDN>/api/dcim/devices/

Критерий: с действительным токеном получен код 200; без токена получен код 403.

И-43. Соблюдение ограничения области в API

Действия: выполнить запрос списка токеном test_api_ro, имеющим объектное ограничение; сравнить состав ответа с составом списка в интерфейсе под соответствующей ролью.

Критерий: состав ответа совпадает с составом интерфейсного списка; объекты вне области отсутствуют.

И-44. Ограничение записи

Действия: выполнить запрос создания объекта токеном без признака «Разрешена запись».

Критерий: получен код 403; объект не создан.

И-45. Истечение срока действия токена

Действия: создать токен с истёкшей датой действия; выполнить запрос.

Критерий: получен код 403; запрос не выполнен.

И-46. Ограничение по адресу источника

Действия: создать токен с перечнем разрешённых адресов, не включающим адрес рабочего места; выполнить запрос.

Критерий: получен код 403.

И-47. Отзыв токена

Действия: удалить токен; повторить запрос.

Критерий: получен код 403; отзыв действует немедленно, без перезапуска программы.

И-48. Доступность GraphQL

Действия: выполнить запрос к GraphQL при установленном значении GRAPHQL_ENABLED.

Критерий: поведение соответствует установленному значению параметра; при включённом интерфейсе ограничения области совпадают с REST API.

## 6.8. Испытание фоновой обработки

И-49. Выполнение фонового задания

Действия: инициировать фоновое задание, предусмотренное эксплуатацией; открыть /core/jobs/.

Критерий: задание отображается; переходит в состояние выполнения и завершается со статусом успешного завершения; результат соответствует ожидаемому.

И-50. Реакция на недоступность обработчика

Исходные условия: испытание проводится в изолированном контуре.

Действия: остановить обработчик фоновых заданий; инициировать задание; зафиксировать состояние; запустить обработчик.

Критерий: задание остаётся в состоянии ожидания и не теряется; после запуска обработчика задание выполняется; учётные данные не искажены.

И-51. Отображение ошибочного задания

Действия: инициировать задание, завершающееся ошибкой; открыть /core/jobs/ под test_admin.

Критерий: задание отображается со статусом ошибки; доступен текст ошибки, достаточный для разбора по пункту 3.9 руководства администратора NetBox.

## 6.9. Испытание производительности

Испытания проводятся при объёме данных, установленном приложением Б.2, на промышленном контуре, в период отсутствия иных нагрузок, если иное не согласовано.

И-52. Время отклика интерфейсных операций

Действия: для каждой операции пункта 3.5 выполнить не менее пяти измерений; зафиксировать среднее и максимальное значение.

Критерий: измеренные значения не превышают установленных пунктом 3.5. Для показателей, значение которых не установлено, фиксируется фактическое значение.

И-53. Время отклика API

Действия: выполнить измерение времени ответа на запрос списка:

curl -s -o /dev/null -w '%{time_total}\n' \

-H "Authorization: Token <TOKEN_RO>" \

https://<NETBOX_FQDN>/api/dcim/devices/

Критерий: измеренное значение не превышает установленного пунктом 3.5.

И-54. Одновременная работа пользователей

Действия: обеспечить одновременную работу числа пользователей, установленного пунктом 3.5, с выполнением типовых операций.

Критерий: операции выполняются; отказы отсутствуют; деградация времени отклика не превышает согласованного допуска.

## 6.10. Испытание восстановления и документации

И-55. Создание резервной копии

Действия: выполнить создание резервной копии по пункту 3.10 руководства системного программиста.

Критерий: копия создана; проверка её содержимого выполнена; контрольная сумма зафиксирована.

И-56. Восстановление в изолированном контуре

Действия: восстановить базу данных, медиафайлы и данные плагина в изолированный контур; выполнить проверки И-01, И-05, И-14, И-20.

Критерий: восстановленный экземпляр работоспособен; контрольные количества объектов по приложению Б.2 совпадают с промышленным контуром на момент создания копии; карта, топология и разварка отображаются.

И-57. Измерение фактических RTO и RPO

Действия: зафиксировать время от начала восстановления до подтверждения работоспособности и глубину потери данных относительно момента отказа.

Критерий: фактические значения не превышают установленных пунктом 3.6. Превышение — дефект категории «критический».

И-58. Проверка соответствия документации

Действия: под тестовыми учётными записями последовательно выполнить операции разделов 3 руководства пользователя и разделов 3 руководства администратора NetBox, сверяя каждый шаг с фактическим интерфейсом.

Критерий: подписи элементов интерфейса, адреса разделов, состав полей и последовательность действий соответствуют документации; версии компонентов в документации совпадают с зафиксированными по пункту 1.2.

Расхождения фиксируются построчно с указанием документа, пункта и фактического значения.

И-59. Проверка полноты эксплуатационных форм

Действия: проверить наличие и заполняемость форм приложений руководства администратора NetBox и контрольного листа ввода в эксплуатацию руководства системного программиста.

Критерий: формы присутствуют, заполнены в части, относящейся к промышленному контуру, и не содержат реквизитов доступа.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

## (обязательное) Перечень испытаний

| № | Наименование | Пункт | Категория дефекта при отрицательном результате |
| --- | --- | --- | --- |
| И-01 | Проверка состава и версий | 6.1 | критический |
| И-02 | Доступность по HTTPS | 6.1 | критический |
| И-03 | Перенаправление HTTP | 6.1 | существенный |
| И-04 | Доступность разделов плагина | 6.1 | критический |
| И-05 | Отображение статики | 6.1 | существенный |
| И-06 | Вход и завершение работы | 6.2 | критический |
| И-07 | Создание устройства | 6.2 | существенный |
| И-08 | Изменение и поиск устройства | 6.2 | существенный |
| И-09 | Создание кабельного соединения | 6.2 | существенный |
| И-10 | Создание IP-адреса | 6.2 | существенный |
| И-11 | Контроль уникальности | 6.2 | существенный |
| И-12 | Контроль зависимостей при удалении | 6.2 | существенный |
| И-13 | Фильтрация и сортировка | 6.2 | несущественный |
| И-14 | Отображение карты объектов | 6.3 | существенный |
| И-15 | Перемещение маркера | 6.3 | существенный |
| И-16 | Изменение геометрии трассы | 6.3 | существенный |
| И-17 | Врезка муфты | 6.3 | существенный |
| И-18 | Врезка в устройство с одним портом | 6.3 | несущественный |
| И-19 | Контроль инвариантов разварки | 6.3 | критический |
| И-20 | Построение топологии | 6.3 | существенный |
| И-21 | Планы помещений | 6.3 | несущественный |
| И-22 | Запрет доступа без аутентификации | 6.4 | критический |
| И-23 | Соответствие состава меню роли | 6.4 | существенный |
| И-24 | Доступ к разрешённому объекту | 6.4 | существенный |
| И-25 | Запрет доступа к объекту вне области | 6.4 | критический |
| И-26 | Ограничение области в поиске | 6.4 | критический |
| И-27 | Ограничение области в экспорте | 6.4 | критический |
| И-28 | Ограничение в связанных представлениях | 6.4 | критический |
| И-29 | Состав операций роли | 6.4 | существенный |
| И-30 | Представления с флагом суперпользователя | 6.4 | критический |
| И-31 | Доступ к истории конфигурации | 6.4 | несущественный |
| И-32 | Контроль права change_mapmarker | 6.4 | существенный |
| И-33 | Отзыв доступа | 6.4 | критический |
| И-34 | Полнота записи журнала | 6.5 | существенный |
| И-35 | Неизменяемость журнала | 6.5 | критический |
| И-36 | Различение источника изменения | 6.5 | существенный |
| И-37 | Соответствие часового пояса | 6.5 | несущественный |
| И-38 | Экспорт списка | 6.6 | существенный |
| И-39 | Импорт корректного набора | 6.6 | существенный |
| И-40 | Импорт набора с ошибками | 6.6 | существенный |
| И-41 | Шаблон экспорта и область | 6.6 | критический |
| И-42 | Аутентификация по токену | 6.7 | критический |
| И-43 | Ограничение области в API | 6.7 | критический |
| И-44 | Ограничение записи | 6.7 | критический |
| И-45 | Истечение срока действия токена | 6.7 | существенный |
| И-46 | Ограничение по адресу источника | 6.7 | несущественный |
| И-47 | Отзыв токена | 6.7 | критический |
| И-48 | Доступность GraphQL | 6.7 | несущественный |
| И-49 | Выполнение фонового задания | 6.8 | существенный |
| И-50 | Реакция на недоступность обработчика | 6.8 | существенный |
| И-51 | Отображение ошибочного задания | 6.8 | несущественный |
| И-52 | Время отклика интерфейса | 6.9 | несущественный |
| И-53 | Время отклика API | 6.9 | несущественный |
| И-54 | Одновременная работа пользователей | 6.9 | существенный |
| И-55 | Создание резервной копии | 6.10 | критический |
| И-56 | Восстановление в изолированном контуре | 6.10 | критический |
| И-57 | Измерение фактических RTO и RPO | 6.10 | критический |
| И-58 | Соответствие документации | 6.10 | существенный |
| И-59 | Полнота эксплуатационных форм | 6.10 | несущественный |

Всего испытаний: 59.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

## (обязательное) Исходные данные для испытаний

### Б.1. Тестовые объекты

| Объект | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Площадка | заполнить | тег TEST-ПМИ |
| Локация | заполнить | — |
| Стойка | заполнить | — |
| Тип устройства с двумя задними портами | заполнить | для И-17 |
| Тип устройства с одним задним портом | заполнить | для И-18 |
| Устройство 1 | заполнить | для И-07, И-09 |
| Устройство 2 | заполнить | для И-09 |
| Префикс | заполнить | для И-10 |
| IP-адрес | заполнить | для И-10 |
| Маркер карты | заполнить | для И-15 |
| Кабельная трасса | заполнить | для И-16, И-17 |
| Муфта | заполнить | для И-19 |

### Б.2. Контрольные объёмы данных

| Показатель | Значение на момент испытаний |
| --- | --- |
| Число площадок | заполнить |
| Число устройств | заполнить |
| Число интерфейсов и портов | заполнить |
| Число кабелей | заполнить |
| Число префиксов | заполнить |
| Число IP-адресов | заполнить |
| Число маркеров карты | заполнить |
| Число кабельных трасс | заполнить |
| Число сохранённых видов топологии | заполнить |
| Число пар разварки | заполнить |

Значения фиксируются до начала испытаний и повторно после восстановления в изолированном контуре по И-56.

### Б.3. Наборы для импорта

| Набор | Состав | Применяется в |
| --- | --- | --- |
| Корректный | три записи, все поля заполнены верно | И-39 |
| С ошибкой | три записи, из них одна с нарушением обязательного поля или ссылочной целостности | И-40 |

Файлы наборов прикладываются к протоколу испытаний.

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

## (обязательное) Формы протоколов

### В.1. Протокол фиксации версий

| Компонент | Зафиксированная версия | Способ проверки | Дата и время |
| --- | --- | --- | --- |
| NetBox |  | manage.py version |  |
| netbox_map |  |  |  |
| Python |  |  |  |
| PostgreSQL |  |  |  |
| Redis |  |  |  |
| gunicorn |  |  |  |
| nginx |  |  |  |
| Операционная система |  |  |  |

Зафиксировал: ____________ /____________________/ Дата: __________

### В.2. Протокол выполнения испытаний

| № испытания | Роль или условия | Дата и время | Результат | Дефект | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И-01 |  |  | положительный / отрицательный |  |  |
| И-02 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| И-59 |  |  |  |  |  |

Форма заполняется по каждому испытанию перечня приложения А. Для испытаний пункта 6.4 заполняется отдельная строка по каждой тестовой роли.

### В.3. Ведомость выявленных дефектов

| № | Испытание | Описание дефекта | Категория | Ответственный | Срок устранения | Отметка об устранении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### В.4. Итоговый протокол испытаний

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Наименование и обозначение программы |  |
| Обозначение настоящего документа | RU.__________.00001-01 51 01 |
| Период проведения испытаний |  |
| Контур проведения |  |
| Число выполненных испытаний из 59 |  |
| Дефекты категории «критический» |  |
| Дефекты категории «существенный» |  |
| Дефекты категории «несущественный» |  |
| Перечень несущественных дефектов со сроками устранения |  |
| Тестовые учётные записи заблокированы или удалены |  |
| Тестовые объекты удалены |  |
| Заключение | программа соответствует / не соответствует требованиям раздела 3 |
| Решение о вводе в эксплуатацию | рекомендуется / не рекомендуется |

| Роль в согласовании | ФИО | Решение | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  |  |  |  |
| Владелец информационной системы |  |  |  |  |
| Владелец данных DCIM |  |  |  |  |
| Администратор NetBox |  |  |  |  |
| Системный программист |  |  |  |  |
| Информационная безопасность |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

## (справочное) Перечень материалов для иллюстраций

Реквизиты доступа, значения токенов и персональные данные в иллюстрации не помещаются.

| № | Испытание | Что должно быть показано |
| --- | --- | --- |
| Г.1 | И-01 | вывод команд проверки версии и конфигурации |
| Г.2 | И-02 | сведения о сертификате в браузере на странице входа |
| Г.3 | И-07 | карточка созданного тестового устройства с автоматически созданными компонентами |
| Г.4 | И-17 | карта с врезанной муфтой и двумя частями трассы |
| Г.5 | И-19 | сообщение программы об отклонении повторного использования волокна |
| Г.6 | И-20 | построенная топология тестовой области |
| Г.7 | И-25 | ответ на обращение к объекту вне области под тестовой ролью |
| Г.8 | И-30 | ответ 403 под test_admin и открытая страница под test_super |
| Г.9 | И-32 | раскрытое меню «Синхронизация» с видимыми пунктами массового удаления |
| Г.10 | И-34 | запись журнала изменений с состояниями до и после |
| Г.11 | И-51 | задание, завершившееся ошибкой, с текстом ошибки |
| Г.12 | И-56 | сверка контрольных количеств объектов до и после восстановления |